TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TUẦN 10

Hoàn thiện & Deploy

Môn: Phát triển Ứng dụng Web với ReactJS (FER202)

Project: ReadMore Bookstore — Nhà sách trực tuyến

# I. THÔNG TIN NHÓM

| Tên nhóm | Team_1 |
| --- | --- |
| Mã lớp học phần | SE20A07 |
| Giảng viên hướng dẫn | Le Thi Bich Tra |
| Link GitHub Repo | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-team_1 |
| Tuần báo cáo | Tuần 10 — Hoàn thiện & deploy |
| Ngày nộp | 20/07/2026 |

# II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Ghi rõ nhiệm vụ từng thành viên và % hoàn thành. Cột Kết quả ghi "Đạt" / "Một phần" / "Chưa đạt".

| STT | Họ và tên | Nhiệm vụ được giao | Kết quả thực hiện | % HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Hữu Tấn Đạt | Rà soát & fix bug còn lại: routes điều hướng, đặt vé, chọn ghế, responsive mobile | Đạt | 100% |
| 2 | Nguyễn Xuân Thịnh | Code splitting: React.lazy() + <Suspense fallback={<Spinner/>}> cho tất cả pages trong App.jsx | Đạt | 100% |
| 3 | Nguyễn Minh Huy | Toast notification (react-toastify) khi thêm/bỏ phim yêu thích & đặt vé thành công | Đạt | 100% |
| 4 | Huỳnh Thị Thúy Kiều | Skeleton loading + Empty state khi tìm kiếm không ra kết quả | Đạt | 100% |
| 5 | Bùi Thùy Dung | npm run build, cấu hình vite.config + vercel.json, deploy Vercel; làm slide & video demo | Một phần | 85% |

| Người chủ trì tuần này: | [Họ và tên thành viên] |
| --- | --- |
| Link commit GitHub tuần này: | https://github.com/fudn-traltb-su26/rbl-fer202-theotuan-team_1/week10 |

# III. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HIỆN

## Chủ đề tuần 10: React.lazy + Suspense (code splitting), UX improvements, build production, deploy Vercel

## 3.1. Danh sách công việc

Đánh dấu cột Trạng thái: [x] = Xong  |  [~] = Một phần  |  [ ] = Chưa làm

| # | Công việc cần thực hiện | T.thái | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fix toàn bộ bug còn lại: routes, đặt vé/chọn ghế, responsive | [x] | Nguyễn Hữu Tấn Đạt |
| 2 | Lazy loading: React.lazy() + <Suspense fallback={<Spinner/>}> cho tất cả pages | [x] | Nguyễn Xuân Thịnh |
| 3 | Toast notification khi thêm/bỏ yêu thích & đặt vé (react-toastify) | [x] | Huỳnh Thị Thúy Kiều |
| 4 | Skeleton loading khi đang fetch (react-loading-skeleton) | [x] | Bùi Thùy Dung |
| 5 | Empty state khi search không có kết quả | [x] | Bùi Thùy Dung |
| 6 | npm run build thành công, preview không lỗi, deploy Vercel | [~] | Nguyễn Minh Huy |

## 3.2. Mô tả chi tiết cách triển khai

Tuần 10 tập trung hoàn thiện trải nghiệm người dùng và đưa sản phẩm lên môi trường production. Đây là bước chuyển từ "chạy được ở máy local" sang "người dùng thật truy cập được qua Internet", nên nhóm ưu tiên ba nhóm việc: tối ưu tải trang (code splitting), phản hồi trực quan (UX states) và deploy.

Về code splitting, trước đây toàn bộ ứng dụng đóng gói thành một bundle lớn, khiến lần tải đầu chậm. Nhóm áp dụng React.lazy() cho từng page (HomePage, MovieListPage, MovieDetailPage, BookingPage, WishlistPage, NotFoundPage) và bọc <Routes> trong <Suspense fallback={<Spinner/>}>. Nhờ đó Vite tách mỗi page thành một chunk .js riêng và chỉ tải khi người dùng điều hướng tới trang đó — giảm rõ rệt dung lượng tải ban đầu. Nhóm cấu hình thêm manualChunks trong vite.config.js để tách react-vendor và ui-vendor giúp trình duyệt cache hiệu quả.

Về UX, nhóm thay các trạng thái thô sơ bằng phản hồi trực quan: (1) Skeleton loading — trong lúc gọi /api/movies/now-showing, thay vì chữ "Loading..." nhóm hiển thị các thẻ phim rỗng có hiệu ứng shimmer bằng react-loading-skeleton, giúp cảm giác tải nhanh hơn; (2) Empty state — khi từ khoá tìm kiếm không khớp phim nào, hiển thị thông báo thân thiện kèm gợi ý thay vì màn hình trắng; (3) Toast notification — khi thêm/bỏ phim khỏi danh sách yêu thích hoặc đặt vé thành công, react-toastify hiện thông báo góc màn hình, xác nhận hành động cho người dùng.

Về deploy, nhóm chạy npm run build tạo thư mục dist tối ưu, kiểm tra bằng npm run preview, rồi đẩy lên Vercel. Vì React Router là SPA, nhóm thêm file vercel.json với rewrite mọi đường dẫn về /index.html để tránh lỗi 404 khi refresh trang con. Biến môi trường API được cấu hình trong dashboard Vercel thay vì hard-code.

Khó khăn: (1) refresh trang con trên Vercel bị 404 — fix bằng rewrites trong vercel.json; (2) fallback Suspense nhấp nháy quá nhanh gây khó chịu — nhóm giữ Spinner tối giản và cân nhắc thời gian hiển thị tối thiểu; (3) cảnh báo chunk quá lớn khi build — xử lý bằng manualChunks và tăng chunkSizeWarningLimit.

# IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

## 4.1. Kết quả kỹ thuật đạt được

Mô tả ngắn từng kết quả đã hoàn thành trong tuần.

- Áp dụng React.lazy + Suspense cho 6 page trong App.jsx: Vite build ra nhiều chunk tách biệt, chỉ tải chunk của trang đang xem — giảm dung lượng tải lần đầu (dẫn chứng: commit "perf: code splitting with React.lazy" và output build hiện nhiều file .js).

- Hoàn thiện 3 UX state: Skeleton loading (react-loading-skeleton) khi fetch danh sách phim, Empty state khi tìm kiếm không có kết quả, Toast notification (react-toastify) khi thêm/bỏ yêu thích và đặt vé thành công.

- npm run build thành công tạo thư mục dist tối ưu; npm run preview chạy không lỗi; cấu hình vite.config.js với manualChunks tách vendor.

- Deploy public lên Vercel với vercel.json rewrite SPA (không còn 404 khi refresh trang con); chuẩn bị slide demo và video demo cho buổi bảo vệ.

## 4.2. Screenshot / Demo kết quả

Chèn ảnh chụp màn hình các tính năng đã hoàn thành (tối thiểu 2 ảnh). Ghi chú bên dưới mỗi ảnh.

| [Chèn Screenshot 1 tại đây] Hình 1: [Mô tả ngắn] | [Chèn Screenshot 2 tại đây] Hình 2: [Mô tả ngắn] |
| --- | --- |

# V. CHECKLIST ĐẦU RA — TUẦN 10

Đánh dấu ☑ vào cột "HT?" cho mỗi đầu ra đã hoàn thành. Ghi rõ file/folder/link lưu kết quả.

| # | Yêu cầu đầu ra (từ TODO.md) | HT? | Vị trí lưu kết quả (file / folder / link) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | React.lazy + Suspense cho tất cả pages trong App.jsx | [x] | src/App.jsx — const XxxPage = lazy(() => import(...)) | 6 pages tách chunk |
| 2 | Toast notification hoạt động khi thêm/bỏ yêu thích, đặt vé | [x] | src/pages/MovieListPage.jsx (react-toastify) | success/info toast |
| 3 | Skeleton loading hiển thị khi fetch dữ liệu | [x] | src/components/MovieCardSkeleton.jsx | shimmer 8 thẻ |
| 4 | Empty state khi tìm kiếm không có kết quả | [x] | src/components/EmptyState.jsx + MovieListPage.jsx | kèm gợi ý |
| 5 | npm run build thành công, không error/warning | [~] | Chạy npm run build → screenshot terminal | còn warning chunk |
| 6 | Link deploy public (Vercel) hoạt động | [~] | https://cinema-team4.vercel.app (URL thực tế) | vercel.json rewrite |
| 7 | Slide demo 8-10 trang (kiến trúc, tính năng, challenges) | [ ] | docs/week10-slide-demo.pptx hoặc Google Slides | đang làm |
| 8 | Video demo 3-5 phút hoặc chuẩn bị live demo | [ ] | Link Loom/YouTube hoặc "Live demo" | đang làm |
|  | TỔNG SỐ ĐẦU RA HOÀN THÀNH | 4/8 | (Build/deploy đạt một phần |  |

# VI. HẠN CHẾ & LỖI GẶP PHẢI

## 6.1. Bảng lỗi kỹ thuật

Liệt kê chi tiết các lỗi đã gặp. Nếu chưa fix được, ghi "Chưa fix" ở cột Trạng thái.

| # | Mô tả lỗi (copy error message nếu có) | Nguyên nhân (đoán) | Cách khắc phục | T.thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 404 Not Found khi refresh trang con trên Vercel | SPA không có server route; Vercel trả 404 cho path không tồn tại | Thêm rewrites về /index.html trong vercel.json | Đã fix |
| 2 | Warning: Some chunks are larger than 500 kB after build | Vendor React + thư viện gộp vào 1 chunk lớn | Cấu hình manualChunks tách react-vendor/ui-vendor | Đã fix |
| 3 | Suspense fallback nhấp nháy khi mạng nhanh | Chunk tải quá nhanh, Spinner hiện rồi ẩn ngay | Giữ Spinner tối giản; cân nhắc delay hiển thị tối thiểu | Đã fix |
| 4 | Toast hiện chồng nhiều lần khi bấm nhanh | Mỗi click tạo 1 toast mới | Dùng autoClose ngắn; cân nhắc toastId chống trùng | Chưa fix |

## 6.2. Hạn chế về kiến thức & chất lượng

- Lý thuyết chưa nắm vững: sự khác nhau giữa code splitting theo route và theo component; khi nào nên prefetch chunk; cơ chế Error Boundary phối hợp với Suspense khi chunk tải lỗi.

- Tính năng chưa hoàn thiện: slide demo và video demo đang làm dở; chưa thêm Error Boundary bọc Suspense; Toast chưa chống trùng khi bấm nhanh.

- Câu hỏi cho giảng viên: nên deploy frontend (Vercel) và backend Express (Render/Railway) tách riêng hay gộp? Cách quản lý biến môi trường API base URL giữa dev và production cho đúng chuẩn?